竞争性谈判文件

采购项目：雨花台烈士陵园忠魂亭结构安全检测鉴定 采购单位： 南京市雨花台烈士陵园管理局

南京市雨花台烈士陵园管理局

二○二六年二月

目  录

第一章  竞争性谈判邀请	1

第二章 成交标准	6

第三章 谈判项目需求	7

第四章  采购合同	9

第五章  响应文件格式	14

# 第一章  竞争性谈判邀请

南京市雨花台烈士陵园管理局（采购人单位名称，以下简称“采购人”）就雨花台烈士陵园忠魂亭结构安全检测鉴定（招标项目名称）进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件。

1.项目内容：忠魂亭南侧地面及北侧台阶区域出现地面沉降现象，为查明沉降原因、评估结构安全状况及为后续修缮提供科学依据，现拟通过竞争性谈判方式选定具备相应资质的检测鉴定服务机构，对沉降区域进行系统性检测与分析，出具安全性鉴定报告（包含鉴定结论和检测建议），并在合同签订之日起半年及一年，分别提供1次沉降观测成果文件。

项目预算及最高限价：7万元，响应报价超过项目预算及最高限价的为无效响应文件。

项目实施期限：自合同签订之日起30个工作日内出具安全性鉴定报告（包含鉴定结论和检测建议），合同签订之日起半年及一年，分别提供1次沉降观测成果文件。

2、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

2.1供应商的基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等其他证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务审计报告或参加本次采购活动前半年内会计报表（不少于一个月，且至少包括资产负债表和利润表），成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

2.2采购人根据谈判项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）供应商具有有效的省级以上（含省级）质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)。（提供证书复印件并加盖公章）

（2）供应商具有有效的省级以上（含省级）建设工程管理部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书。（提供证书复印件并加盖公章）

2.3拒绝下述供应商参加本次谈判活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的谈判活动；

（2）凡为谈判项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加本项目的谈判活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的谈判活动。采购人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

3、谈判文件获取时间、方式：

（1）谈判文件领取日期：采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间为止；

（2）谈判文件领取方式：登陆南京市雨花台烈士陵园管理局官方网站免费下载获取（http：//www.travel-yuhuatai.com）。

4、集中现场考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

5、是否接受联合体：否。

6、是否接受进口产品：否。

7、谈判保证金数额及缴纳办法：本项目无需缴纳谈判保证金。

8、响应文件编制与提交

8.1供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应包含（具体详见“第五章响应文件格式”）。否则，按照不响应处理。

8.2报价应包括项目所需所有费用：机械费、机械运输费、人工费、税费用等其他费用。

9、响应文件份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

10、提交响应文件开始时间：2026年2月6日9时30分；

提交响应文件截止时间：2026年2月6日10时00分。

响应文件开启时间：2026年2月6日10时00分。

11、提交响应文件地点：南京市雨花路215号雨花台烈士陵园管理局文苑楼1楼会议室。提交响应文件截止时间过后，采购人将组织专家与供应商进行谈判，请供应商法定代表人或其授权委托代表出席。

12、澄清与说明：

12.1评审小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。

12.2供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13、谈判程序

13.1谈判小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应告知有关供应商。

13.2谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，所有参加谈判的供应商均有同等的谈判机会。

13.3谈判过程中，谈判小组根据谈判文件和谈判情况可能实质性变动谈判需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判文件第三章谈判项目需求所有文字说明及技术要求均为实质性要求。

13.4供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

13.5谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

13.7出现下列情形之一的，谈判终止：

（1）所有供应商的响应文件被谈判小组认定为无效的；

（2）出现影响谈判公正的违法、违规行为的；

（3）所有供应商的最终报价均超过谈判文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（4）因重大变故，谈判任务取消的。

14、确定成交供应商

14.1成交标准详见第二章。

14.2成交供应商确定后，将在原信息发布媒体上公告，成交供应商应及时到采购人处领取成交通知书。

15、签订合同

15.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订项目合同，所签订的合同不得对谈判文件和响应文件作实质性修改。

15.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订项目合同的，应当承担相应的法律责任。

15.3成交供应商拒绝签订项目合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行项目合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订项目合同，也可以重新开展采购活动。

16、询问

供应商对谈判活动事项有疑问的，可以依法向采购人提出询问，采购人在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17、诚实信用

17.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

17.2供应商不得以向招标工作人员、评审小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

17.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

17.4供应商应自觉遵守谈判、评审纪律，扰乱谈判、评审现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。

18、所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回。

19、采购人联系方式

联系人：白老师

联系电话：025-69786984

地址：南京市雨花路215号雨花台烈士陵园管理局

20、公告媒体

20.1本采购公告在南京市雨花台烈士陵园管理局官网（www.travel-yuhuatai.com）

公示发布，敬请各供应商关注；

20.2若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京市雨花台烈士陵园管理局官网（www.travel-yuhuatai.com）发布的关于本项目的信息更正公告。

请各供应商领取本次谈判文件后，认真阅读各项内容，进行必要的谈判准备，按谈判文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时提交响应文件。

# 第二章 成交标准

1、成交标准：质量和服务均能满足谈判文件实质性要求，且评审价最低。

2、评定标准：实质性要求不得负偏离；否则，按照未实质性响应处理。谈判文件第三章谈判项目需求所有文字说明及技术要求均为实质性要求。

3、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

# 第三章 谈判项目需求

一、项目名称：雨花台烈士陵园忠魂亭结构检测鉴定

二、项目概况

忠魂亭位于雨花台烈士纪念馆以南海拔43米的山岗上，1996年7月1日竣工，属于全国重点文物保护单位雨花台烈士陵园的文物本体之一，为花岗岩贴面与钢筋混凝土框架结构，高8.3米，宽5.8米，建筑面积约为33平方米，基座尺寸约为12米×13米。忠魂亭与地面有82级花岗岩条石台阶相接，分为4个平台5层。

目前，忠魂亭出现了亭体部分区域裂缝、贴面石材局部松动与破损、亭前台阶不同程度下沉与错位结构性沉降等问题。为此，拟委托具有相应资质的检测鉴定机构，对忠魂亭结构安全开展检测鉴定。

三、项目要求

（1）忠魂亭的结构体系检查、基础土层探测、倾斜测量、地坪沉降区标高测量、墙体检查、台阶沉降检测、主体沉降测、沉降观测（2次）。

（2）运用雷达、钻探等技术手段，对忠魂亭结构、地基、墙体、台阶等进行检测，形成安全性鉴定报告（包含鉴定结论和检测建议），并在合同签订之日起半年及一年，分别提供1次沉降观测成果文件。

四、商务要求

（一）质量标准：供应商所提供的服务必须达到国家及行业的相关标准以及谈判文件规定的要求。

（二）项目实施期限：自合同签订之日起30个工作日内出具安全性鉴定报告（包含鉴定结论和检测建议），合同签订之日起半年及一年，分别提供1次沉降观测成果文件。

（三）付款方式：合同签订完成，成交供应商依约进场进行检测工作，全部检测工作结束后，成交供应商提供给采购人鉴定报告，采购人验收通过后，待项目资金下达后，采购人一次性支付全部费用。

五、本章所有内容均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

# 第四章  采购合同

合同编号：

技术服务合同

（示范文本，本合同允许采购人与成交供应商协商进行微调）

项目名称：雨花台烈士陵园忠魂亭结构安全检测鉴定

委托方（甲方）：南京市雨花台烈士陵园管理局

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：              江苏南京

有效期限：            签订之日起一年

技术服务合同

委托方（甲方）：南京市雨花台烈士陵园管理局

受托方（乙方）：

本合同甲方委托乙方就 雨花台烈士陵园忠魂亭 进行 结构安全检测鉴定 的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.技术服务的目标：提供满足甲方要求且符合现行法律、法规的安全性鉴定报告。

2.技术服务的内容：忠魂亭的结构体系检查、基础土层探测、倾斜测量、地坪沉降区标高测量、墙体检查、台阶沉降检测、主体沉降测、沉降观测（2次）。

3.技术服务成果：对忠魂亭进行结构安全进行检测鉴定，出具安全性鉴定报告（包含鉴定结论和检测建议），并在合同签订之日起半年及一年，分别提供1次沉降观测成果文件。

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务地点：南京市                              ；

2.技术服务期限：本合同签订之日起一年                ；

3.技术服务进度：本合同签订之日起30个工作日内，出具安全性鉴定报告（包含鉴定结论和检测建议），并在合同签订之日起半年及一年，分别提供1次沉降观测成果     ；

4.技术服务质量要求：满足相应的标准、规范、规程         ；

5.技术服务质量期限要求：本合同签订之日起一年        。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：

（1） 施工图纸                                     ；

2.提供工作条件：

（1） 现场配备1～2名人员协调现场工作               ；

（2） 现场提供水、电源保障                          。

3.其他： 负责相关部门的联系                          。

4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：现场检测前1天。

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1.技术服务费总额为                元 ；

2.技术服务费由甲方   一次性    支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

- （1）合同签订完成，乙方依约进场进行检测工作，全部检测工作结束后，乙方提供给甲方安全性鉴定报告，甲方验收通过后，待项目资金下达后，甲方一次性支付费用，即：      元，乙方应当在甲方付款前提供相应增值税专用发票。

3.乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

第五条 保密条款：

乙方保密内容（包括技术信息和经营信息）: 项目相关成果及技术信息。乙方因违反保密义务给甲方造成危害与损失的，应当承担相应的法律责任，并赔偿甲方的各项损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、差旅费等）。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式：向甲方提供忠魂亭结构安全性鉴定报告壹式肆份                                      。

2.技术服务工作成果的验收标准： 相应的技术标准、规范、

规程                                                     。

3.技术服务工作成果的验收方法： 甲方验收             。

第八条 双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归   甲  （甲、双）方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归  双  （乙、双）方所有。

第九条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，乙方指定     为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.检测工作开始前的准备工作联系，检测进行时的协调和联系                                                        ；

2.联系、组织工作成果的验收                        ；

一方变更项目联系人的，应当提前三日以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1.发生不可抗力                                      ；

2.以下空白                                          。

第十一条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。

协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1.提交   /  仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条 双方约定本合同其他相关事项为：

- 1.乙方未按合同要求提交报告的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总额的3%的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权单方面解除合同并要求乙方向甲方支付合同总额30%的违约金。

2. 乙方负责检测报告的质量。因弄虚作假、计算错误等乙方原因导致检测报告的检测结论与实际情况不符，造成经济损失及安全事故，应退还检测费用，并承担相应的法律责任。

3. 乙方未按照甲方要求或合同约定提供本合同服务的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方向甲方支付合同总额30%的违约金

4. 由违约方承担守约方因解决合同纠纷问题所产生的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费、差旅费等。

第十三条 本合同一式  陆 份，甲乙双方各执 叁 份。具有同等法律效力。

第十四条 本合同经双方法定代表人／委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：    南京市雨花台烈士陵园管理局               （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　　     　 　 （签名）

2026年   月   日

乙方：                                             （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　          　 （签名）

2026年   月   日

# 第五章  响应文件格式

1、响应文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2、供应商应在响应文件中写清相应的项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3、供应商应将响应文件用档案袋或封套密封。

4、档案袋或封套内应提供纸质版响应文件壹式叁份（壹份正本、贰份副本），每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

5、各供应商可根据企业自身实际情况以及对谈判文件的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

正本（副本）

雨花台烈士陵园忠魂亭结构安全检测鉴定项目

响应文件

供应商：（单位公章）

联系人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

目  录

（注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

一、资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、本项目开标前2024年度的财务审计报告或半年内会计报表（不少于一个月，且至少包括资产负债表和利润表），成立不满一个月不需提供；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

4、提供参加本次采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、提供法定代表人授权书原件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

7、本项目特定资格要求：（1）供应商具有有效的省级以上（含省级）质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)。（提供证书复印件并加盖公章）

（2）供应商具有有效的省级以上（含省级）建设工程管理部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书。（提供证书复印件并加盖公章）

二、谈判申请及声明格式

谈判申请及声明

致：南京市雨花台烈士陵园管理局

根据贵方      （项目名称）谈判邀请，正式授权下述签字人    （姓名和职务）代表     （供应商名称），提交响应文件并参加谈判。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合相关法律法规和本次谈判要求，我们同意并向贵方提供了与本次谈判活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：        。

3、我们的首次总报价为（大写）        元人民币。

4、我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们放弃对谈判文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对谈判文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱谈判活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和谈判小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：年月日

三、法定代表人授权委托书及被授权人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：南京市雨花台烈士陵园管理局

本授权书声明：注册于        （供应商住址）的     （供应商名称）法定代表人      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的     （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的      （项目名称）进行谈判报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

日  期：年月日

法定代表人及被授权人的身份证明文件的复印件：

四、报价一览表

项目名称：

| 投标总价 | 小写：人民币 大写：人民币 |
| --- | --- |
| 服务时间 | 满足文件要求。 |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日